# ПРИЛОЖЕНИЕ № 6                                                                                                                    	к государственной программе Российской Федерации                                                                                                                                                                       «Развитие транспортной системы»

Основные направления реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы» на территории  Дальневосточного федерального округа

Важнейшим фактором устойчивого развития Дальневосточного федерального округа является развитие транспортной инфраструктуры, что обусловлено масштабами его территории, неравномерным социально-экономическим развитием и низкой плотностью населения.

В последние годы особое внимание уделялось вопросам создания опорной сети автомобильных дорог, модернизации железнодорожной инфраструктуры, морских портов и аэропортов. Однако, несмотря на благоприятные тенденции в развитии отдельных объектов транспортной инфраструктуры, ее состояние в целом не отвечает задачам ускоренного развития Дальневосточного федерального округа. Плотность железнодорожных путей в 3,6 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации, автомобильных дорог – в 5,6 раза. Большинство объектов инфраструктуры воздушного транспорта не отвечают современным требованиям организации воздушных перевозок, нуждаются в реконструкции и модернизации. Сложился дефицит портовых мощностей, ориентированных на перевалку импортных грузов (контейнеры и накатные грузы), и современных международных терминалов, соответствующих международным стандартам. Недостаточный объем работ по содержанию водных путей приводит к постоянному ухудшению судоходных условий. Основная роль внутреннего водного транспорта в макрорегионе заключается в обеспечении северного завоза грузов, который осуществляется в портовые пункты бассейна Лены.

Прогнозы социально-экономического развития макрорегиона определяют необходимость опережающего формирования опорной транспортной сети, в том числе на территориях нового освоения, включая его северо-восточную часть.

Особое внимание будет уделено базовым транспортным артериям Дальнего Востока - Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям.  Реализация проекта развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона будет способствовать развитию промышленных предприятий региона, созданию рабочих мест, формированию необходимых экономических условий для эффективного и устойчивого развития Дальнего Востока.

Реализация планов по освоению месторождений, строительству портовых мощностей в Ванино-Совгаванском транспортном узле и Приморском крае, развитие отношений Российской Федерации и государств СНГ со странами АТР и привлечение грузов евроазиатского транзита обеспечит значительный прирост грузовых перевозок на Восточном полигоне. К 2016 г. объём перевозимых грузов в сообщении с Ванино-Совгаванским транспортным узлом возрастет с 18,3 млн. тонн до 32,6 млн. тонн в год.

В целях обеспечения развития внешнеторговых перевозок будет развиваться инфраструктура приграничных железнодорожных станций, а также система пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе планируется завершение строительства железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск с автомобильно-железнодорожным мостовым переходом через р. Лену. Это даст новый импульс развитию Центральной Якутии, а с учетом необходимого усиления линии и строительства грузообразующих железнодорожных линий (Улак - Эльга и ряда других) - и реализации комплексного проекта развития Южной Якутии.

Развитие опорной сети автомобильных дорог свяжет между собой все социально-экономические центры макрорегиона, обеспечит транспортные связи с морскими портами и сопредельными государствами. Формирование опорной сети автомобильных дорог будет подкреплено развитием автодорожной сети регионального и местного значения, что обеспечит рост транспортной доступности и повышение качества жизни в сельских населенных пунктах и малых городах.

Реконструкция автомобильной дороги «Уссури» (Хабаровск - Владивосток) будет способствовать развитию экономики и торговли с пограничными районами Китая, Северной и Южной Кореи, а также с Японией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Планируется строительство автомагистрали «Восток» (Хабаровск - Находка), которая решит проблему связи портов Находка и Восточный с транспортным коридором Восток - Запад.

Будут построены автомобильные дороги «Лена» (Невер - Якутск) и «Колыма» (Якутск - Магадан), а также реконструированы существующие их участки, ограничивающие пропускную способность. Автодорожная сеть Чукотского автономного округа будет соединена с автомобильной дорогой «Колыма». Все это обеспечит круглогодичную связь северо-востока макрорегиона с дорожной сетью страны.

Строительство автомобильной дороги «Вилюй» (от автомобильной дороги М-53 «Байкал» - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск) решит задачи северного завоза грузов и экономического развития вновь осваиваемых территорий.

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта будет основано на реализации концепции формирования и развития национальной опорной аэропортовой сети, состоящей из международных, внутрироссийских узловых и социально значимых аэропортов, что обеспечит связность, единство и безопасность эксплуатации воздушных линий. Аэропорты Хабаровска и Владивостока будут развиваться как международные узловые аэропорты. В качестве внутрироссийских узловых аэропортов получат развитие аэропорты Благовещенск, Якутск, Магадан, Мирный, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Для повышения транспортной доступности населенных пунктов Дальнего Востока будут реконструированы аэропорты местного значения. При этом будет создана единая маршрутная сеть авиационных перевозок макрорегиона, обеспечивающая оптимальные стыковки местных воздушных линий с региональными и магистральными.

Значительное развитие получат морские порты. В Дальневосточном бассейне действуют 28 из 64 российских морских портов. Более 75% грузооборота выполняют основные порты, расположенные в Хабаровском и Приморском краях – это Восточный, Находка, Ванино и Де-Кастри. Планируется создание современных мощностей для переработки контейнеров и генеральных грузов, а также высокомеханизированных и автоматизированных комплексов по переработке массовых навалочных и наливных грузов. Будут реализованы проекты развития особых экономических зон портового типа. Увеличение каботажных перевозок потребует реконструкции объектов инфраструктуры в морских портах, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, в первую очередь портов Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь, Певек, Беринговский, Холмск и Невельск. В прибрежных зонах дальневосточных морей будет восстановлена инфраструктура регулярного пассажирского морского сообщения.

Активизируются работы по созданию современной транспортной системы в Арктической зоне Дальнего Востока и транспортному использованию Северного морского пути с модернизацией портовой инфраструктуры и обустройством пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для обеспечения международного сообщения.

На внутреннем водном транспорте будут проведены реконструкция и уточнение состава водных путей, улучшение их эксплуатационных параметров, в том числе увеличение протяженности путей с гарантированными габаритами судовых ходов. Потребуются первоочередное развитие и техническое перевооружение речных портов Хабаровск, Благовещенск, Поярково, Покровка, Зея, Свободный, Якутск, Осетрово, Олёкминск, Ленск, Зырянка, Черский, Белая Гора и Хандыга, а также развитие инфраструктуры арктических портов Тикси и Зеленый Мыс. Намечено строительство устьевых перегрузочных комплексов в устьях рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы.

Для решения проблем развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа необходимо сконцентрировать усилия на следующих направлениях:

развитие опорной сети транспортных коммуникаций;

создание транспортной инфраструктуры для реализации комплексных инвестиционных проектов развития территорий;

развитие сети аэропортов и взлетно-посадочных полос региональных и местных воздушных линий в интересах повышения транспортной доступности территории, предоставления качественных и безопасных транспортных услуг для населения;

развитие перевозок воздушным и внутренним водным транспортом с целью транспортного обеспечения отдаленных и труднодоступных для других видов транспорта районов.

удовлетворение транспортных потребностей внешней торговли и реализации транзитного потенциала территории.

Масштабы перечисленных мероприятий носят общегосударственный характер и могут быть эффективно реализованы только на основе комплексного подхода в рамках государственных программ Российской Федерации:

«Развитие транспортной системы»;

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках государственных программ предполагает реализацию взаимосвязанных мероприятий инвестиционного и текущего характера, что позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения развития Дальневосточного федерального округа, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Целью реализации мероприятий является сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа и созданию базовых условий жизнедеятельности на его территории.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» предусматривает набор мер по развитию опорной транспортной инфраструктуры макрорегиона на период до 2018 года. Общий размер финансирования мероприятий федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» в части развития транспортной инфраструктуры составляет 693,3 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета 209,2 млрд. рублей. Реализация мероприятий позволит обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции в размере 517,2 км. Будут введены в эксплуатацию после реконструкции 39 аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, построено 463 км дополнительных главных путей. Перспективные грузопотоки, возможные к освоению на Восточном полигоне, составят в 2017 году 155,3 млн. тонн.

Достижение цели по снятию инфраструктурных ограничений и повышение доступности транспортных услуг для населения, обеспечивается также за счет решения задач государственной программы «Развитие транспортной системы»:

развитие сети автомобильных дорог федерального значения;

развитие железнодорожных линий;

развитие аэропортовой сети;

увеличение пропускной способности российских морских портов;

повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов;

обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах.

Для достижения цели и решения задач по развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока государственная программа «Развитие транспортной системы» включает мероприятия инвестиционного и текущего характера, которые реализуются в рамках подпрограмм и федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России                          (2010-2020 годы)».

Решение задачи по развитию железнодорожных линий обеспечивается реализацией мероприятий подпрограммы «Железнодорожный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», которые предусматривают увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети, формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизацию постоянных устройств и сооружений, строительство железнодорожных линий в районах нового освоения. Планируется строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) и железнодорожной линии ст. Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха). На реализацию проектов в 2013-2020 годах потребуется 9,9 млрд. рублей из федерального бюджета. За время реализации мероприятий будет введено в эксплуатацию 455,7 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий.

Решение задачи по развитию автомобильных дорог федерального значения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции федеральных автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». На развитие автомобильных дорог федерального значения («Лена», «Колыма», «Вилюй», «Уссури», «Амур») планируется направить 304,2 млрд. рублей, что позволит построить и реконструировать за                             2013-2020 годы 1459,5 км автомобильных дорог федерального значения.

Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается реализация инвестиционного проекта «Проектирование, создание и эксплуатация мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска на основе концессионного соглашения о его финансировании, создании и эксплуатации», который является первым в России проектом государственно-частного партнерства в области строительства искусственных дорожных сооружений. Общая стоимость проекта из средств федерального бюджета составляет 57,0 млрд. рублей.

Развитие аэропортовой сети обеспечивается комплексом мероприятий по развитию внутрироссийских узловых и региональных аэропортов, что создаст предпосылки для формирования единой эффективной сети аэропортов (аэродромов) Дальневосточного федерального округа и повысит доступность транспортных услуг для населения. Планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска (II очередь строительства), реализация комплексных проектов по реконструкции аэропортовых комплексов в г. Магадане («Сокол»), г. Певек, г. Тынде, г. Благовещенске («Игнатьево»), Чукотском автономном округе («Бухта Провидения» и                             г. Марково), г. Магане, г. Хабаровске («Новый») и т. д.

Всего за время реализации государственной программы планируется ввести после реконструкции 12 взлетно-посадочных полос. Общий объем финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры воздушного транспорта составит 75,7 млрд. рублей, в том числе из федерального                    бюджета -  37,7 млрд. рублей.

В рамках подпрограммы «Морской транспорт» предусматривается реализация мероприятий по увеличению пропускной способности российских морских портов.  Планируется развитие инфраструктуры в 6 морских портах, в том числе портовых мощностей в портах Ванино, Козьмино, Холмск, Невельск, Петропавловск-Камчатский и нового порта в бухте Набиль (Сахалинская область).

Прирост производственной мощности российских портов в Дальневосточном федеральном округе    к 2020 году   составит 50,5 млн. тонн в год. Общий объем финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры морского транспорта составит 75,2 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 15,1 млрд. рублей.

Кроме того, в 2020 году планируется строительство грузопассажирского судна для обеспечения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским.

Для повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексного развития крупных транспортных узлов в подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг» будет подготовлено 3 инвестиционных проекта на условиях государственно-частного партнерства, включая проект «Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора «Транссиб» - Транссибирского контейнерного моста (Европа-Россия-Япония с ответвлениями  на республику Казахстан, Китай, Монголию и Корейский полуостров)» и развитие транспортного узла "Восточный-Находка" (Приморский край). Объем финансирования мероприятий из средств федерального бюджета составит 65,4 млрд. рублей.

Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах осуществляется путем реализации мероприятий по субсидированию пассажирских перевозок и компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. Решение задачи будет способствовать повышению пространственной и ценовой доступности услуг транспорта для населения в Дальневосточном федеральном округе, включая малообеспеченные слои населения.

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы «Развитие транспортной системы» включает мероприятия по содействию повышения доступности воздушных перевозок для населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок, государственной поддержке авиапредприятий, расположенных в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Основное мероприятие «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок» обеспечивается за счет реализации мер по предоставлению субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также организациям воздушного транспорта на осуществление  региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации. Объем финансирования основного мероприятия из средств федерального бюджета составит 31,9 млрд. рублей, что позволит перевезти 4,1 млн. пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки.

Основное мероприятие «Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», обеспечивается за счет реализации мер государственной поддержки аэропортов и федеральных казенных предприятий, расположенных и обслуживающих районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Перечисленные мероприятия, создавая условия и механизмы консолидированного развития территории в рамках единого федеративного государства, в свою очередь направлены на снижение тарифа на авиаперевозку до приемлемого уровня, обеспечивающего транспортную доступность для населения, и на обеспечение приемлемого уровня аэропортовых сборов при безубыточном функционировании аэропортов. Объем финансирования основного мероприятия за время реализации составит 24,9 млрд. рублей, что позволит обеспечить 204,5 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия, и 95,1 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста. Транспортная подвижность населения в Дальневосточном федеральном округе возрастет к уровню 2012 года в полтора раза.

Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа сопряжена с рядом экономических, финансовых, технологических и природных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению ее задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов;

задержки и превышение стоимости строительства объектов по сравнению со сметной стоимостью по причинам, лежащим на стороне подрядчика;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части землепользования;

влияние негативных природных факторов и катастроф.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», на территории Дальневосточного федерального на 2013-2020 годы составляет 592,0 млрд. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета -  493,9 млрд. рублей;

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации –3,9 млрд. рублей;

юридических лиц - 94,2 млрд. рублей.

Объемы финансирования и  индикаторы реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на территории Дальневосточного федерального округа представлены в таблице.

Таблица

Объемы финансирования и индикаторы реализации  мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на территории Дальневосточного федерального округа

| № п/п | Наименование мероприятия, индикатора | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2013-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем расходов на реализацию мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа, всего | тыс. руб. | 39 572 887,0 | 47 512 287,0 | 54 742 787,0 | 79 722 587,0 | 75 163 587,0 | 100 327 987,0 | 79 936 387,0 | 114 968 787,0 | 591 947 296,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 38 632 487,0 | 39 524 387,0 | 38 965 287,0 | 50 492 987,0 | 53 054 987,0 | 79 167 987,0 | 79 086 387,0 | 114 968 787,0 | 493 893 296,3 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 70 400,0 | 649 200,0 | 1 154 300,0 | 372 100,0 | 972 300,0 | 642 700,0 | 0,0 | 0,0 | 3 861 000,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 870 000,0 | 7 338 700,0 | 14 623 200,0 | 28 857 500,0 | 21 136 300,0 | 20 517 300,0 | 850 000,0 | 0,0 | 94 193 000,0 |
| 1 | Подпрограмма 3 Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание, всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 7 146 687,0 | 7 096 687,0 | 7 096 687,0 | 7 126 687,0 | 7 096 487,0 | 7 096 487,0 | 7 096 487,0 | 7 096 487,0 | 56 852 696,3 |
|  | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки | тыс. человек | 516,6 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 4 134,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | тыс. руб. | 4 105 487,0 | 3 872 987,0 | 3 872 987,0 | 3 872 987,0 | 4 050 487,0 | 4 050 487,0 | 4 050 487,0 | 4 050 487,0 | 31 926 396,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении | тыс. руб. | 3 605 000,0 | 3 372 500,0 | 3 372 500,0 | 3 372 500,0 | 3 550 000,0 | 3 550 000,0 | 3 550 000,0 | 3 550 000,0 | 27 922 500,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3.1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации | тыс.руб. | 500 487,0 | 500 487,0 | 500 487,0 | 500 487,0 | 500 487,0 | 500 487,0 | 500 487,0 | 500 487,0 | 4 003 896,3 |
|  | Количество самолето-вылетов из аэропортов расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | тыс. единиц | 12,5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 95,1 |
|  | Количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия | тыс. единиц | 22,5 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 204,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. руб. | 3 141 200,0 | 3 223 700,0 | 3 223 700,0 | 3 253 700,0 | 3 046 000,0 | 3 046 000,0 | 3 046 000,0 | 3 046 000,0 | 24 926 300,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. руб. | 76 100,00 | 85 025,00 | 66 025,00 | 66 025,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 571 175,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. руб. | 2 965 100,00 | 3 138 675,00 | 3 157 675,00 | 3 187 675,00 | 2 976 500,00 | 2 976 500,00 | 2 976 500,00 | 2 976 500,00 | 24 355 125,00 |
| 2 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (проект) | тыс. руб. | 32 426 200,0 | 40 415 600,0 | 47 646 100,0 | 72 595 900,0 | 68 067 100,0 | 93 231 500,0 | 72 839 900,0 | 107 872 300,0 | 535 094 600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 31 485 800,0 | 32 427 700,0 | 31 868 600,0 | 43 366 300,0 | 45 958 500,0 | 72 071 500,0 | 71 989 900,0 | 107 872 300,0 | 437 040 600,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 70 400,00 | 649 200,00 | 1 154 300,00 | 372 100,00 | 972 300,00 | 642 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 000,00 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 870 000,00 | 7 338 700,00 | 14 623 200,00 | 28 857 500,00 | 21 136 300,00 | 20 517 300,00 | 850 000,00 | 0,00 | 94 193 000,00 |
| 2.1 | Подпрограмма "Железнодорожный транспорт", всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 2 885 000,0 | 4 081 500,0 | 1 857 900,0 | 0,0 | 3 200,0 | 45 600,0 | 382 100,0 | 604 500,0 | 9 859 800,0 |
|  | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | км |  |  | 455,7 |  |  |  |  |  | 455,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие. Развитие железных дорог, всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 2 885 000,0 | 4 081 500,0 | 1 857 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 824 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) | тыс. руб. | 2 885 000,0 | 3 281 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 166 500,0 |
| 2.1.1.2 | Строительство железнодорожной линии "ст. Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) | тыс. руб. | 0,0 | 800 000,0 | 1 857 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 657 900,0 |
|  | Строительство помещений (общей площадью) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 26 300 | 26 300 |
| 2.1.2 | Мероприятие. Развитие материальной базы Дальневосточного государственного университета путей сообщения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 45 600,0 | 382 100,0 | 604 500,0 | 1 035 400,0 |
| 2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" , всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 25912100,0 | 23448900,0 | 23769100,0 | 34985900,0 | 33222300,0 | 51789300,0 | 42681900,0 | 68404200,0 | 304213700,0 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км | 169,8 | 209,2 | 158,3 | 107,0 | 67,3 | 98,6 | 248,1 | 401,2 | 1459,5 |
| 2.2.1 | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 25912100,0 | 23448900,0 | 23769100,0 | 16013900,0 | 23369300,0 | 39398300,0 | 31171900,0 | 64178200,0 | 247261700,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск | тыс. руб. | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 33500,0 |
| 2.2.1.2 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска | тыс. руб. | 9283500,0 | 11074400,0 | 9809900,0 | 1476200,0 | 500000,0 | 2000000,0 | 7334200,0 | 40247700,0 | 81725900,0 |
| 2.2.1.3 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана | тыс. руб. | 2952500,0 | 2898900,0 | 7758600,0 | 2764500,0 | 5268800,0 | 13631500,0 | 3671900,0 | 0,0 | 38946700,0 |
| 2.2.1.4 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска | тыс. руб. | 2195800,0 | 1745900,0 | 717000,0 | 980800,0 | 3278900,0 | 7471200,0 | 7215500,0 | 15730900,0 | 39336000,0 |
| 2.2.1.5 | Реконструкция подъезда к аэропорту Петропавловск-Камчатский | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 2.2.1.6 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | тыс. руб. | 10431100,0 | 7065600,0 | 4783600,0 | 9727700,0 | 14321600,0 | 16295600,0 | 12950300,0 | 8159600,0 | 83735100,0 |
| 2.2.1.7 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск | тыс. руб. | 1035700,0 | 664100,0 | 700000,0 | 1064700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3464500,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие. Реализация инвестиционного проекта "Проектирование, создание и эксплуатация мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска на основе концессионного соглашения о его финансировании, создании и эксплуатации" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18972000,0 | 9853000,0 | 12391000,0 | 11510000,0 | 4226000,0 | 56952000,0 |
| 2.3 | Подпрограмма "Морской транспорт", всего |  | 8 500,0 | 1 033 500,0 | 8 150 000,0 | 24 634 100,0 | 16 614 800,0 | 20 399 100,0 | 3 434 700,0 | 920 000,0 | 75 194 700,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 8 500,0 | 33 500,0 | 1 150 000,0 | 2 084 100,0 | 3 568 200,0 | 4 724 100,0 | 2 584 700,0 | 920 000,0 | 15 073 100,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 1 000 000,0 | 7 000 000,0 | 22 550 000,0 | 13 046 600,0 | 15 675 000,0 | 850 000,0 | 0,0 | 60 121 600,0 |
|  | Увеличение пропускной способности российских морских портов | млн. тонн |  |  |  | 20 |  | 30,5 |  |  | 50,5 |
| 2.3.1.1 | Мероприятие. Увеличение пропускной способности российских морских портов, всего |  | 8 500,0 | 1 013 500,0 | 8 060 000,0 | 24 284 100,0 | 14 984 800,0 | 18 380 700,0 | 1 850 000,0 | 0,0 | 68 581 600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 8 500,0 | 13 500,0 | 1 060 000,0 | 1 734 100,0 | 1 938 200,0 | 2 705 700,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 8 460 000,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 1 000 000,0 | 7 000 000,0 | 22 550 000,0 | 13 046 600,0 | 15 675 000,0 | 850 000,0 | 0,0 | 60 121 600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры в морском порту Ванино, Хабаровский край, всего | тыс. руб. | 0,0 | 1 000 000,0 | 7 500 000,0 | 23 300 000,0 | 13 146 600,0 | 8 670 600,0 | 0,0 | 0,0 | 53 617 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 1 100 000,0 | 1 000 000,0 | 645 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 245 600,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 1 000 000,0 | 7 000 000,0 | 22 200 000,0 | 12 146 600,0 | 8 025 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 371 600,0 |
| 2.3.1.3 | Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, всего | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 10 000,0 | 360 000,0 | 1 309 900,0 | 1 830 700,0 | 850 000,0 | 0,0 | 4 360 900,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 409 900,0 | 830 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 260 900,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 | 900 000,0 | 1 000 000,0 | 850 000,0 | 0,0 | 3 100 000,0 |
| 2.3.1.4 | Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область, всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 8 200,0 | 13 500,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 478 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100 000,0 |
| 2.3.1.5 | Реконструкция объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск, всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 408 600,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 483 600,0 |
| 2.3.1.6 | Создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта "Козьмино", всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 299 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 100,0 |
| 2.3.1.7 | Строительство нового морского порта в районе пос. Набиль, Сахалинская область, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 470 800,0 | 0,0 | 0,0 | 7 470 800,0 |
|  | в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820 800,0 | 0,0 | 0,0 | 820 800,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 650 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 650 000,0 |
| 2.3.2 | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имена адмирала Г.И. Невельского, всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 0,0 | 20 000,0 | 90 000,0 | 350 000,0 | 1 630 000,0 | 2 018 400,0 | 1 584 700,0 | 0,0 | 5 693 100,0 |
|  | Количество построенных судов, работающих на социально значимых маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2.3.3 | Мероприятие. Строительство грузопассажирского судна для обеспечения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920 000,0 | 920 000,0 |
| 2.4 | Подпрограмма "Внутренний водный транспорт , всего из средств федерального бюджета | тыс. руб. | 103 200,0 | 400 800,0 | 174 000,0 | 334 700,0 | 1 749 200,0 | 998 100,0 | 551 200,0 | 448 600,0 | 4 759 800,0 |
| 2.4.1 | Мероприятие. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях | тыс. руб. | 103 200,0 | 400 800,0 | 174 000,0 | 334 700,0 | 1 749 200,0 | 998 100,0 | 551 200,0 | 448 600,0 | 4 759 800,0 |
|  | Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока | тыс. руб. | 103 200,0 | 400 800,0 | 174 000,0 | 334 700,0 | 1 749 200,0 | 998 100,0 | 551 200,0 | 448 600,0 | 4 759 800,0 |
| 2.4 | Подпрограмма "Гражданская авиация", всего | тыс. руб. | 3 292 400,0 | 8 779 200,0 | 11 622 300,0 | 10 661 800,0 | 13 246 100,0 | 11 773 800,0 | 10 838 300,0 | 5 456 900,0 | 75 670 800,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 352 000,0 | 1 791 300,0 | 2 844 800,0 | 3 982 200,0 | 4 184 100,0 | 6 288 800,0 | 10 838 300,0 | 5 456 900,0 | 37 738 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 70 400,0 | 649 200,0 | 1 154 300,0 | 372 100,0 | 972 300,0 | 642 700,0 | 0,0 | 0,0 | 3 861 000,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 870 000,0 | 6 338 700,0 | 7 623 200,0 | 6 307 500,0 | 8 089 700,0 | 4 842 300,0 | 0,0 | 0,0 | 34 071 400,0 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа | единиц |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 2.4.1 | Мероприятие: Реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропортов, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа, всего | тыс. руб. | 3 292 400,00 | 8 779 200,00 | 11 622 300,00 | 10 661 800,00 | 13 246 100,00 | 11 773 800,00 | 10 838 300,00 | 5 456 900,00 | 75 670 800,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 352 000,0 | 1 791 300,0 | 2 844 800,0 | 3 982 200,0 | 4 184 100,0 | 6 288 800,0 | 10 838 300,0 | 5 456 900,0 | 37 738 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 70 400,0 | 649 200,0 | 1 154 300,0 | 372 100,0 | 972 300,0 | 642 700,0 | 0,0 | 0,0 | 3 861 000,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 870 000,0 | 6 338 700,0 | 7 623 200,0 | 6 307 500,0 | 8 089 700,0 | 4 842 300,0 | 0,0 | 0,0 | 34 071 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия), всего | тыс. руб. | 1 174 900,0 | 3 010 500,0 | 3 521 900,0 | 3 367 000,0 | 4 918 500,0 | 6 544 600,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 24 037 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 174 900,0 | 1 081 300,0 | 821 900,0 | 500 000,0 | 894 500,0 | 2 085 800,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 8 058 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 54 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 304 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 158 600,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 1 875 200,0 | 2 500 000,0 | 2 567 000,0 | 3 724 000,0 | 4 154 200,0 | 0,0 | 0,0 | 14 820 400,0 |
| 2.4.1.2 | Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г Магадан)- всего | тыс. руб. | 1 036 100,0 | 1 928 300,0 | 2 123 400,0 | 1 800 000,0 | 1 210 200,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 9 398 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 634 100,0 | 0,0 | 388 300,0 | 500 000,0 | 589 200,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 3 411 600,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 38 000,0 | 217 200,0 | 235 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490 300,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 364 000,0 | 1 711 100,0 | 1 500 000,0 | 1 300 000,0 | 621 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 496 100,0 |
| 2.4.1.3 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный округ), всего | тыс. руб. | 50 100,0 | 100 000,0 | 815 200,0 | 382 000,0 | 565 000,0 | 741 400,0 | 1 415 200,0 | 0,0 | 4 068 900,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 50 100,0 | 100 000,0 | 251 500,0 | 382 000,0 | 565 000,0 | 741 400,0 | 1 415 200,0 | 0,0 | 3 505 200,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 120 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 700,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 443 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443 000,0 |
| 2.4.1.4 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Тында, Амурская область), всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127 300,0 | 154 000,0 | 640 300,0 | 1 427 100,0 | 3 348 700,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 000,0 | 640 300,0 | 1 427 100,0 | 2 221 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 200,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850 100,0 |
| 2.4.1.5 | Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск), всего | тыс. руб. | 67 400,0 | 860 400,0 | 1 783 800,0 | 1 762 600,0 | 758 700,0 | 570 400,0 | 700 000,0 | 0,0 | 6 503 300,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 67 400,0 | 154 600,0 | 599 100,0 | 1 500 000,0 | 758 700,0 | 570 400,0 | 700 000,0 | 0,0 | 4 350 200,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 278 000,0 | 304 500,0 | 72 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654 600,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 427 800,0 | 880 200,0 | 190 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 498 500,0 |
| 2.4.1.6 | Реконструкция аэропортового комплекса "Лаврентий" (село Лаврентия, Чукотский автономный округ), всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 200,0 | 290 000,0 | 332 200,0 | 0,0 | 0,0 | 647 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 200,0 | 0,0 | 332 200,0 | 0,0 | 0,0 | 357 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 000,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 000,0 |
| 2.4.1.7 | Реконструкция аэропортового комплекса "Бухта Провидения" (Чукотский автономный округ), всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 300 200,0 | 441 800,0 | 0,0 | 0,0 | 775 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 441 800,0 | 0,0 | 0,0 | 474 800,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 600,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217 600,0 |
| 2.4.1.8 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Марково, Чукотский автономный округ), всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 000,0 | 388 600,0 | 563 200,0 | 0,0 | 0,0 | 993 800,0 |
|  | в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 000,0 | 0,0 | 563 200,0 | 0,0 | 0,0 | 605 200,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 800,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281 800,0 |
| 2.4.1.9 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Маган, Республика Саха (Якутия)), всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 000,0 | 625 900,0 | 1 514 400,0 | 0,0 | 2 245 300,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 000,0 | 0,0 | 1 514 400,0 | 0,0 | 1 619 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229 600,0 | 0,0 | 0,0 | 229 600,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396 300,0 | 0,0 | 0,0 | 396 300,0 |
| 2.4.1.10 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия)), всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 400 300,0 | 1 065 900,0 | 0,0 | 1 546 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 1 065 900,0 | 0,0 | 1 145 900,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 500,0 | 0,0 | 0,0 | 108 500,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291 800,0 | 0,0 | 0,0 | 291 800,0 |
| 2.4.1.11 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Жиганск, Республика Саха (Якутия)), всего | тыс. руб. | 35 000,0 | 0,0 | 34 000,0 | 500 000,0 | 1 056 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 35 000,0 | 0,0 | 34 000,0 | 500 000,0 | 607 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176 100,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 700,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 300,0 |
| 2.4.1.12 | Реконструкция аэропортового комплекса "Полярный" (пос. Удачный, Республика Саха (Якутия)), всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 314 400,0 | 1 414 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 314 400,0 | 1 414 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.13 | Расширение аэропорта в г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровского края, всего | тыс. руб. | 355 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 355 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 000,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.14 | Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), всего | тыс. руб. | 573 900,0 | 2 880 000,0 | 3 344 000,0 | 2 750 000,0 | 2 346 500,0 | 800 000,0 | 3 302 500,0 | 2 715 400,0 | 18 712 300,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 35 500,0 | 455 400,0 | 750 000,0 | 500 000,0 | 484 600,0 | 800 000,0 | 3 302 500,0 | 2 715 400,0 | 9 043 400,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 32 400,0 | 100 000,0 | 294 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426 400,0 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 506 000,0 | 2 324 600,0 | 2 300 000,0 | 2 250 000,0 | 1 861 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 242 500,0 |
| 2.5 | Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг", всего за счет средств федерального бюджета | тыс. руб. | 225 000,0 | 2 671 700,0 | 2 072 800,0 | 1 979 400,0 | 3 231 500,0 | 8 225 600,0 | 14 951 700,0 | 32 038 100,0 | 65 395 800,0 |
|  | Количество проектов, подготовленных к реализации на условиях государственно-частного партнерства | единиц |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 2.5.1 | Мероприятие. Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора «Транссиб» - Транссибирского контейнерного моста (Европа - Россия - Япония с ответвлениями на Республику Казахстан, Китай, Монголию и Корейский полуостров), всего за счет средств федерального бюджета | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748 400,0 | 1 222 100,0 | 4 791 300,0 | 8 906 800,0 | 21 311 000,0 | 36 979 600,0 |
| 2.5.2 | Мероприятие. Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край), всего за счет средств федерального бюджета | тыс. руб. | 225 000,0 | 2 671 700,0 | 2 072 800,0 | 1 231 000,0 | 2 009 400,0 | 3 434 300,0 | 6 044 900,0 | 10 727 100,0 | 28 416 200,0 |

По мероприятию 3.1.6 объемы финансирования указаны в части маршрутов, обеспечивающих перевозку пассажиров между городами, находящимися на территории Дальнего Востока, и другими городами Российской Федерации. Учитывая, что порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса по субсидируемым маршрутам и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации вступил в силу только с 1 января 2014 года,  объёмы финансирования по указанным маршрутам указаны оценочно.

Объемы финансирования реализации инвестиционного проекта "Проектирование, создание и эксплуатация мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска на основе концессионного соглашения о его финансировании, создании и эксплуатации" подлежат уточнению по итогам заключения соответствующего концессионного соглашения на реализацию проекта.».

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации №480 от 15.04.1996 г. (в редакции от 06.12. 2013 г. №1128)